PRODUCT DEVELOPMENT SPECIFICATION

# 玄学疗愈 App
项目开发规范

需求 · 技术 · 设计 · 执行步骤 · 项目管理

版本 V1.0
2026 年 9 月

目录

一、产品概述

二、功能范围

三、技术方案

四、设计规范

五、商业模式

六、执行步骤（开发路线图）

七、合规红线

八、项目管理约定

附录 · 预算估算

## 一、产品概述

玄学疗愈 App 是一款面向 20–35 岁年轻女性的自我关怀产品，融合「玄学命理」与「显化疗愈」两大方向，帮助用户在不确定中找回内在安定、希望与行动力。

产品采用「微信小程序 + 手机 App」双端形态，分阶段推进：先做微信小程序快速验证需求，再扩展 iOS + Android 原生 App，最终引入真人咨询师。

## 二、功能范围

### （一）主要功能（优先开发）

1. 许愿显化 + 每日肯定语 + 今日 Tips

用户创建愿望（目标、期限、分类），每日打卡记录显化进度。

每日推送一条基于「愿望 + 命理画像 + 当日流日」生成的肯定语。

每日推送一条「今日 Tips」，分类涵盖情绪、人际、事业、健康等。

2. 定制高能量音乐（Sub）+ 经文

用户按目标（显化什么）、频率（432Hz / 528Hz 等）、时长定制专属 sub 音乐。

支持叠加经文诵读（经文数据库后续提供）。

内置音乐库，按目标与频率分类浏览、试听、收藏。

### （二）次要功能（后续开发）

命理分析：八字、紫微斗数（东玄）、星盘（西玄），每日推送注意事项。

塔罗电子抽牌：78 张塔罗牌，多种牌阵，AI 生成牌义解读，每日一牌。

## 三、技术方案

### （一）跨端框架

小程序：微信原生或 uni-app。

App：uni-app / Flutter（一套代码多端，成本最低）。

### （二）后端与数据

云服务（微信云开发 / 腾讯云 / 阿里云），存储用户、命理、订单数据。

### （三）AI 能力

接入大模型 API，生成肯定语、命理 / 塔罗解读、个性化 tips。

### （四）排盘算法

八字 / 紫微 / 星盘使用成熟开源库（Python 排盘库、Swiss Ephemeris 星历），无需自研。

### （五）音频生成

AI 音乐生成 + TTS（经文诵读）混音，叠加频率与白噪音。

### （六）推送

小程序订阅消息 / App 本地通知。

## 四、设计规范

### （一）视觉调性

面向年轻女性疗愈用户，整体温柔治愈风。

配色以柔和暖色为主，弱化玄学的「神秘沉重感」，突出「轻盈、安定、希望」。

### （二）信息架构（4 个主 Tab）

| Tab | 内容 |
| --- | --- |
| 首页 | 今日肯定语、今日 Tips 、每日一牌、快捷入口 |
| 音乐 | 定制 sub 、音乐库、经文诵读 |
| 命理 | 八字 / 紫微 / 星盘排盘、每日注意事项 |
| 我的 | 愿望清单、显化打卡、会员、订单、设置 |

### （三）关键交互原则

许愿与打卡要轻量、有仪式感、可即时获得正向反馈。

音乐播放器支持循环、定时关闭、收藏。

## 五、商业模式

采用「免费 + 单次付费 + 会员订阅 + 广告 + 邀请奖励」的混合变现。

### （一）会员定价

| 档位 | 价格 |
| --- | --- |
| 月度会员 | ¥12.8–18.8 |
| 季度会员 | ¥35–52 |
| 年度会员 | ¥98–128 |

会员权益：全部音乐库、深度命理报告、全部牌阵、免广告（不含高端定制专属 sub）。

### （二）单次付费 · 高端定制

定制专属 sub 音乐 ¥19.9–49.9 / 首，深度命理报告 ¥39–99 / 份，特殊牌阵、合盘。

高端定制独立于会员，会员也需单独购买。

### （三）邀请奖励（用户增长）

邀请新用户注册即赠免费使用次数（抽牌 / 深度解读 / 音乐试听等）。

被邀请人产生消费后，邀请人获消费返现：起始比例 3%，当邀请人数超过 3 人后，被邀请人之后新产生的消费返现比例提升至 5%（历史已结算部分不追溯补差）。

返现可用于抵扣会员费或余额消费，MVP 阶段暂不开通现金提现。

## 六、执行步骤（开发路线图）

分四步走：先合规、再小程序、再留存、再原生 App。

### （一）阶段 0 · 合规准备（先行）

定位表述、免责声明、隐私政策、内容合规红线（详见第七节）。

### （二）阶段 1 · MVP 微信小程序（1–2 个月）

每日肯定语推送 + 定制 sub 音乐 + 每日一牌 + 基础八字 / 星座分析；免费 + 单次付费，验证需求。

### （三）阶段 2 · 完善与留存（3–6 个月）

完整命理排盘（紫微）、塔罗多牌阵、会员体系、广告接入、分享裂变。

### （四）阶段 3 · 原生 App（6–12 个月）

iOS + Android，账号数据打通；经合规评估后引入真人命理师 / 塔罗师（连麦 / 1v1）。

## 七、合规红线

- 定位表述：整体定位为「文化娱乐 / 心理安抚 / 自我成长」，避免「算命、预测吉凶、改运」等迷信化表述。

- 免责声明：所有测算与解读标注「仅供文化娱乐参考，不构成任何医疗 / 投资 / 决策建议」。

- 宗教内容：引入经文需关注《互联网宗教信息服务管理办法》，建议以「传统文化诵读」形式呈现。

- 广告与功效：不夸大音乐 / 塔罗的「疗效」，不承诺结果。

- 真人咨询（后期）：达人资质审核、杜绝诱导高额消费，设置消费上限与退款机制。

- 用户数据：出生信息、愿望等属敏感信息，需隐私合规（隐私政策、脱敏存储）。

## 八、项目管理约定

### （一）目录结构

「每日开发日志」—— 按日期记录进度（YYYY-MM-DD.md）。

「待办事项」—— 开发待办清单。

「设计规范」—— UI 规范、视觉稿。

### （二）记录规则

每日开发结束后，在「每日开发日志」新建当日文件，记录完成项、遗留问题与明日计划。

待办清单的每一项完成后更新状态。

### （三）待用户确认事项

最终产品名。

经文数据库的格式与体量。

预算上限与期望上线时间。

邀请奖励免费次数的具体额度。

## 附录 · 预算估算

| 项目 | 预算区间 |
| --- | --- |
| MVP 小程序 | ¥5–15 万 |
| 完整版 + 原生 App | ¥30–80 万 |
| 持续投入 | 服务器、 AI 调用、音乐 / 卡面 / 经文制作 |